ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»

(по состоянию на 01.04.2024)

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 30.09.2020 № 198п.

Расходование средств по данной программе предусмотрено в соответствии с решением Совета Заполярного района от 21.12.2023 № 285-р «О районном бюджете на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов».

На 2024 год в рамках Программы запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 73 690,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 73 690,9 тыс. рублей, внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План на 01.04.2024 составляет 4 863,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 4 863,9 тыс. рублей, внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составляет 3 918,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 3 918,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей, что составляет 80,6 % от плана на 01.04.2024.

| п/п | Наименование мероприятия | Пояснения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Содержание авиаплощадок в поселениях | Кассовое исполнение составило 42,7 % от плана на 1 квартал 2024 года. (304,1 т.р. при плане 712,0 т.р.) Не в полном объеме освоены средства по СП «Канинский сельсовет» ЗР НАО (18,2 т.р. при плане 30,0 т.р.), СП «Карский сельсовет» ЗР НАО (1,2 т.р. при плане 3,6 т.р.), СП «Коткинский сельсовет» ЗР НАО (176,5 т.р. при плане 176,8 т.р.), СП «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО (34,2 т.р. при плане 34,3 т.р.), СП «Омский сельсовет» ЗР НАО (9,0 при плане 250,0 т.р. - неправильное распределение кассового плана), СП «Юшарский сельсовет» ЗР НАО (65,0 т.р. при плане 97,5 т.р.). Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. Не освоены средства СП «Тиманский сельсовет» ЗР НАО (55,0 т.р.), СП «Хорей-Верский сельсовет» ЗР НАО (64,8 т.р.) – в связи с поздним поступлением счетов. |
| 2 | Содержание мест причаливания речного транспорта в поселениях | Кассовое исполнение составило 99,6% (23,7 т.р. при плане 23,8 т.р.). Расходы предусмотрены по СП «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО. В зимний период содержится остановочный павильон, находящийся на месте причаливания транспорта (оказание услуг по уборке снега, отоплению павильона) |
| 3 | Обозначение и содержание снегоходных маршрутов | Кассовое исполнение составило 82,1 % от плана на 1 квартал 2023 года. (861,8 т.р. при плане 1 049,2 т.р.) Не освоены средства в СП «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО (план 42,2 т.р. – планировалось данные средства направить на снятие заводских вешек. В связи с тем, что данные вешки не были закуплены и установлены в 2023 году, средства в 1 кв.2024 г. не потребовались). Не в полном объеме освоены средства в СП «Омский сельсовет» ЗР НАО (177,1 т.р. при плане 190,7 т.р.), СП «Тиманский сельсовет» ЗР НАО (328,9 т.р. при плане 460,4 т.р. ), СП «Шоинский сельсовет» ЗР НАО (45,6 т.р. при плане 45,7 т.р.) Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. |
| 4 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Кассовое исполнение составило 76,6 % от плана на 1 квартал 2024 года. (1 149,5 т.р. при плане 1 500,0 т.р.) Не освоены денежные средства СП «Хорей-Верский сельсовет» ЗР НАО (280,0 т.р.-неправильное распределение кассового плана). Не в полном объеме освоены средства СП «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО (549,5 т.р. при плане 620,0 т.р. – не поступили и не оплачены счета за март 2024 г.); Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. |
| 5 | Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Администрацией Заполярного района заключен контракт от 30.03.2022 № 01-15-23/22 на оказание услуг по перевозке пассажиров по регулируемому тарифу по муниципальному маршруту № 101 «п. Искателей - п. Красное» с ИП Калюжный Иван Викторович. Срок оказания услуг – с 01.06.2022 по 31.05.2024, за исключением периода весеннего половодья. Цена контракта 10 346 947,29 руб. Кассовое исполнение составило 100,0 % от плана на 01.04.2024. |