ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»

(по состоянию на 01.04.2024)

Муниципальная программа муниципальной программы «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 30.09.2020 № 199п.

Заказчиком Программы является Администрация муниципального района «Заполярный район».

Расходование средств по данной программе предусмотрено в соответствии с решением Совета Заполярного района от 21.12.2023 № 285-р «О районном бюджете на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов».

На 2024 год в рамках Программы запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 355 121,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 355 121,4 тыс. рублей, внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План на 01.04.2024 составляет 59 734,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 59 734,4 тыс. рублей, внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составляет 53 911,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 53 911,9 тыс. рублей, внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей, что составляет 90,3 % от плана на 01.04.2024.

| п/п | Наименование мероприятия | Пояснения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань | Исполнение за 1 квартал 2024 г. 100,0 %. Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. В рамках мероприятия в 2024 году предусмотрена субсидия на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань МП ЗР «Севержилкомсервис» в сумме 30 421,0 тыс. руб., ООО «НАО Ремстрой» в сумме 13 759,3 тыс. руб. и ООО «НОРД КОМФОРТ» в сумме 45 765,1тыс. руб. |
| 2 | Предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных трансфертов на возмещение недополученных доходов или финансового возмещения затрат, возникающих при оказании жителям поселения услуг общественных бань | Исполнение за 1 квартал 2024 г. 97,7 %. Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. |
| 3 | Поставка комплекта электрической печи (каменки) для женского отделения общественной бани в с. Тельвиска» Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО | Администрацией поселения заключен Договор поставки № 02/01/12 от 12.01.2024 с ООО "Пожрезерв", цена договора 585 273,0 руб. Комплект печи поставлен и оплачен. Мероприятие исполнено. |
| 4 | Благоустройство территорий поселений | Исполнение за 1 квартал 2024 г. 44,7 % (286,7 т.р. при плане 642,0 т.р.). Не освоены денежные средства: СП «Омский сельсовет» ЗР НАО (111,0 т.р.- неправильное распределение кассового плана), СП «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО (201,1 т.р. – в связи с поздним поступлением документов на оплату). Не в полном объеме освоены денежные средства СП «Тиманский сельсовет» ЗР НАО (52,5 т.р. при плане 95,2 т.р.). Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. |
| 5 | Уличное освещение | Исполнение за 1 квартал 2024 г. 87,2 %. Не освоены средства СП «Омский сельсовет» ЗР НАО (1 900,0 т.р.- неправильное распределение кассового плана, договор с МП ЗР «Севержилкомсервис» находится на стадии заключения, оплату планируется провести во 2 кв. 2024 г.). Не в полном объеме освоены денежные средства СП «Колгуевский сельсовет» ЗР НАО (368,7 т.р. при плане 369,0 т.р.), СП «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО (227,1 т.р. при плане 300,0 т.р.), СП 1Шоинский сельсовет» ЗР НАО (296,1 т.р. при плане 572,3 т.р.). Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. |
| 6 | Приобретение элементов детской игровой площадки в д. Макарово Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО | ## Администрацией поселения заключен Договор поставки № 01/01/12 от 12.01.2024 с ООО «Пожрезерв». Товар поставлен и оплачен. Мероприятие исполнено. |
| 7 | Содержание и ремонт проездов в населенных пунктах Заполярного района | ## Исполнение за 1 квартал 2024 г. 71,7%. Не освоены денежные средства СП «Омский сельсовет» ЗР НАО (157,6 т.р.- неправильное распределение кассового плана). Не в полном объеме освоены средства СП «Андегский сельсовет» ЗР НАО (38,2 т.р. при плане 40,0 т.р.), СП «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО (112,0 т.р. при плане 170,0 т.р.) Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. |
| 8 | ## Вывоз и очистка отходов производства и потребления |  |
| 8.1. | Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет ЗР НАО | ## Исполнение за 1 квартал 2024 г. 89,3% (1 095,0 т.р. при плане 1 226,0 т.р.). Проведена оплата по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. |
| 8.2. | Сельское поселение «Тиманский сельсовет» ЗР НАО | ## Средства в сумме 22,5 т.р. не освоены в связи с поздним подписание дополнительного соглашения и поздним поступлением платежных документов МП ЗР «Севержилкомсервис» |
| 9 | Содержание площадок накопления твердых коммунальных отходов (включая площадки для накопления твердых коммунальных отходов в поселениях, где установлены контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов) в муниципальных образованиях | ## Исполнение за 1 квартал 2024 г. 78,9%. Не освоены средства СП «Канинский сельсовет» ЗР НАО (27,3 т.р.). НЕ в полном объеме освоены средства СП «Карский сельсовет» ЗР НАО (14,3 т.р. при плане 51,9 т.р.), СП «Омский сельсовет» ЗР НАО (21,8 т.р. при плане 97,3 т.р.), СП «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО (136,9 т.р. при плане 159,6 т.р.), СП «Хорей-Верский сельсовет» ЗР НАО (14,3 т.р. при плане 43,3 т.р.), СП «Юшарский сельсовет» ЗР НАО (15,6 т.р при плане 25,0 т.р.) |
| 10 | Разработка проектной документации на демонтаж мостового сооружения ТММ-60 и устройство нового моста в п.Красное Сельского поселения "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | Между Администрацией сельского поселения и ООО «ГОСТМОСТ» заключен муниципальный контракт от 22.11.2021 № 0184300000421000188, цена контракта составляет 2 200 000,0 руб. Срок окончания работ 30.09.2022. По соглашению сторон сроки окончания работ проектирования были продлены до 30.09.2023 года. По информации главы поселения Подрядчик повторно направил документы на проведение экспертизы, планировалось оплатить данные работы в 1 квартале 2024г. Положительное заключение экспертизы до настоящего времени Подрядчиком не представлено. Предусмотренные денежные средства не освоены. |