ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о выполнении мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального района «Заполярный район»

чистой водой на 2021-2030 годы»

(по состоянию на 01.04.2024)

Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального района «Заполярный район» чистой водой на 2021-2030 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 30.09.2020 № 200п.

Заказчиком Программы является Администрация муниципального района «Заполярный район».

Расходование средств по данной программе предусмотрено в соответствии с решением Совета Заполярного района от 21.12.2023 № 285-р «О районном бюджете на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов».

На 2024 год в рамках Программы запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 72 668,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 6 367,0 тыс. руб., за счет средств районного бюджета – 62 641,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 3 660,2 тыс. рублей.

План на 01.04.2024 составляет 43,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 43,4 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составляет 43,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 43,4 тыс. рублей, что составляет 100,0 % от плана на 01.04.2024.

| п/п | Наименование мероприятия | Пояснения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отбор проб и исследование воды водных объектов на паразитологические, микробиологические показатели в населённых пунктах: д. Белушье, д. Волонга, д. Волоковая, д. Верхняя Пеша,д. Мгла, д. Кия, д. Щелино, с. Несь, д. Осколково, д. Вижас, д. Тошвискакие показатели в населённом пункте п. Хонгурей | Администрацией ЗР заключён контракт № 01-15-20/23 от 17.04.2023 с Ненецким филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе», цена контракта составляет 198 700,0 рублей, срок реализации- 31.01.2024. Оплата произведена по факту оказанных услуг. |