ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о выполнении мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального района «Заполярный район»

чистой водой на 2021-2030 годы»

(по состоянию на 01.07.2024)

Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального района «Заполярный район» чистой водой на 2021-2030 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 30.09.2020 № 200п.

Заказчиком Программы является Администрация муниципального района «Заполярный район».

Расходование средств по данной программе предусмотрено в соответствии с решением Совета Заполярного района от 21.12.2023 № 285-р «О районном бюджете на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов».

На 2024 год в рамках Программы запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 74 411,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 6 367,0 тыс. руб., за счет средств районного бюджета – 64 384,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 3 660,2 тыс. рублей.

План на 01.07.2024 составляет 3 953,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 3 953,2 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составляет 3 953,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 3 953,1 тыс. рублей, что составляет 100,0 % от плана на 01.07.2024.

| п/п | Наименование мероприятия | Пояснения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отбор проб и исследование воды водных объектов на паразитологические, микробиологические показатели в населённых пунктах: д. Белушье, д. Волонга, д. Волоковая, д. Верхняя Пеша,д. Мгла, д. Кия, д. Щелино, с. Несь, д. Осколково, д. Вижас, д. Тошвискакие показатели в населённом пункте п. Хонгурей | Администрацией ЗР заключён контракт № 01-15-20/23 от 17.04.2023 с Ненецким филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе», цена контракта составляет 198 700,0 рублей, срок реализации- 31.01.2024. Оплата произведена по факту оказанных услуг. |
| 2 | Строительство очистных сооружений производительностью 2500 куб. м в сутки в п. Искателей | В целях реализации мероприятия по строительству очистных сооружений производительностью 2500 куб. м. в сутки в п. Искателей заключен муниципальный контракт № 0184300000412000378-0071785-02 от 29.12.2012 с ЗАО «СПИНОКС» со сроком исполнения не позднее 15 сентября 2015 года. Стоимость работ по контракту составляет 406 765 354,0 руб. Решением Арбитражного суда Архангельской области от 15.06.2023 по делу № А05-4316/2022 по первоначальному иску Учреждения к Подрядчику контракт расторгнут, иск удовлетворен частично на сумму 17 229 565,0 руб. неустойки. По итогу судебных разбирательств между Учреждением и Подрядчиком иск Подрядчика удовлетворен частично на сумму 3 909 725 руб. 94 коп. долга. Данная сумма оплачена. |