ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие энергетики муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»

(по состоянию на 01.07.2024)

Муниципальная программа «Развитие энергетики муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 30.09.2020 № 201п.

Заказчиком Программы является Администрация муниципального района «Заполярный район».

Расходование средств по данной программе предусмотрено в соответствии с решением Совета Заполярного района от 21.12.2023 № 285-р «О районном бюджете на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов».

На 2024 год в рамках Программы запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 81 118,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 25 278,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 39 836,8 тыс. рублей, внебюджетные источники – 16 003,7 тыс. рублей.

План на 01.07.2024 составляет 4 225,2 тыс. рублей в том числе за счет средств окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 3 521,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 704,2 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составляет 4 225,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 3 521,0 тыс. рублей, внебюджетных источников – 704,2 тыс. руб., что составляет 100,0 % от плана на 01.07.2024.

| п/п | Наименование мероприятия | Пояснения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение участка высоковольтной ЛЭП 10 кВ в с. Несь Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО | МП ЗР «Севержилкомсервис» заключен контракт № 124/2023 от 27.10.2023 с ООО "Опора", цена контракта 4 225 200,0 руб., срок исполнения до 31.03.2024. Линия электропередач передана в собственность СЖКС. Мероприятие исполнено, средства оплачены. |