ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»

(по состоянию на 01.07.2024)

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 30.09.2020 № 198п.

Расходование средств по данной программе предусмотрено в соответствии с решением Совета Заполярного района от 21.12.2023 № 285-р «О районном бюджете на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов».

На 2024 год в рамках Программы запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 73 690,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 73 690,9 тыс. рублей, внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План на 01.07.2024 составляет 8 888,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 8 888,5 тыс. рублей, внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составляет 8 745,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 8 745,2 тыс. рублей, внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей, что составляет 98,4 % от плана на 01.07.2024.

| п/п | Наименование мероприятия | Пояснения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Содержание авиаплощадок в поселениях | Кассовое исполнение составило 85,5 % от плана на 01.07.2024. (755,2 т.р. при плане 883,7 т.р.) Не в полном объеме освоены средства по СП «Коткинский сельсовет» ЗР НАО (276,4 т.р. при плане 276,8 т.р.), СП «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО (85,1 т.р. при плане 85,2 т.р.), СП «Омский сельсовет» ЗР НАО (9,0 при плане 9,1 т.р.), СП «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО (30,8 т.р. при плане 31,1 т.р.), СП «Шоинский сельсовет» ЗР НАО (31,7 т.р. при плане 31,8 т.р.), СП «Юшарский сельсовет» ЗР НАО (162,5 т.р. при плане 290,0 т.р.). Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. |
| 2 | Содержание мест причаливания речного транспорта в поселениях | Кассовое исполнение составило 99,8 % (52,2 т.р. при плане 52,3 т.р.). Расходы предусмотрены по СП «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО. В зимний период содержится остановочный павильон, находящийся на месте причаливания транспорта (оказание услуг по уборке снега, отоплению павильона). |
| 3 | Обозначение и содержание снегоходных маршрутов | Кассовое исполнение составило 98,9 % от плана на 01.07.2024. (1 261,3 т.р. при плане 1 275,8 т.р.) Не в полном объеме освоены средства в СП «Омский сельсовет» ЗР НАО (177,1 т.р. при плане 190,7 т.р.). Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. |
| 4 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Кассовое исполнение составило 100 % от плана на 01.07.2024. (3 664,4 т.р. при плане 3 664,5 т.р.) Не в полном объеме освоены средства СП «Тиманский сельсовет» ЗР НАО (359,9 т.р. при плане 360,0 т.р.). Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. |
| 5 | Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Администрацией Заполярного района заключен контракт от 30.03.2022 № 01-15-23/22 на оказание услуг по перевозке пассажиров по регулируемому тарифу по муниципальному маршруту № 101 «п. Искателей - п. Красное» с ИП Калюжный Иван Викторович. Срок оказания услуг – с 01.06.2022 по 31.05.2024, за исключением периода весеннего половодья. Цена контракта 10 346 947,29 руб. На период с 01.06.2024 - 31.05.2026 Администрацией Заполярного района заключен контракт № 01-15-15/24 от 22.03.2024 с ИП Калюжный Иван Викторович, цена контракта составляет 13 538 170,52 руб. Оплата по данному контракту произведена за 3 дня июня 2024 г., т.к. после проведен демонтаж моста через р. Кую., по состоянию на 01.07.2024 монтаж моста не произведен. Кассовое исполнение составило 100,0 % от плана на 01.07.2024. |