ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»

(по состоянию на 01.10.2024)

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 30.09.2020 № 198п.

Расходование средств по данной программе предусмотрено в соответствии с решением Совета Заполярного района от 21.12.2023 № 285-р «О районном бюджете на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов».

На 2024 год в рамках Программы запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 73 789,2 тыс. руб., в том числе за счет средств окружного бюджета – 0,0 тыс. руб., за счет средств районного бюджета – 73 789,2 тыс. руб., внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.

План на 01.10.2024 составляет 22 214,3 тыс. руб., в том числе за счет средств окружного бюджета – 0,0 тыс. руб., за счет средств районного бюджета – 22 214,3 тыс. руб., внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб.

Кассовое исполнение составляет 21 779,9 тыс. руб., в том числе за счет средств окружного бюджета – 0,0 тыс. руб., за счет средств районного бюджета – 21 779,9 тыс. руб., внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей, что составляет 98,0 % от плана на 01.10.2024.

| п/п | Наименование мероприятия | Пояснения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Содержание авиаплощадок в поселениях | Кассовое исполнение составило 87,2 % от плана на 01.10.2024. (1 669,8 т.р. при плане 1 916,0 т.р.) Не в полном объеме освоены средства по СП «Карский сельсовет» ЗР НАО (2,3 т.р. при плане 2,4 т.р.), СП «Коткинский сельсовет» ЗР НАО (416,7 т.р. при плане 416,8 т.р.), СП «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО (85,1 т.р. при плане 85,2 т.р.), СП «Омский сельсовет» ЗР НАО (241,4 при плане 455,0 т.р.), СП «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО (30,8 т.р. при плане 31,1 т.р.), СП «Хорей-Верский сельсовет» ЗР НАО (77,1 т.р. при плане 77,2 т.р.), СП «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО (23,0 т.р. при плане 23,1 т.р.), СП «Шоинский сельсовет» ЗР НАО (51,4 т.р. при плане 51,5 т.р.), СП «Юшарский сельсовет» ЗР НАО (353,1 т.р. при плане 384,8 т.р.). Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. |
| 2 | Содержание мест причаливания речного транспорта в поселениях | Кассовое исполнение составило 100,0 % (234,9 т.р. при плане 235,0 т.р.). Не в полном объеме освоены средства по СП «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО (52,2 т.р. при плане 52,3 т.р.). Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. |
| 3 | Обозначение и содержание снегоходных маршрутов | Кассовое исполнение составило 99,9 % от плана на 01.10.2024. (1 274,9 т.р. при плане 1 275,8 т.р.) Не в полном объеме освоены средства в СП «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО (29,1 т.р. при плане 30,0 т.р.). Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. |
| 4 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Кассовое исполнение составило 97,4 % от плана на 01.10.2024. (7 088,6 т.р. при плане 7 275,6 т.р.) Не в полном объеме освоены средства СП «Тиманский сельсовет» ЗР НАО (1 733,3 т.р. при плане 1 790,7 т.р.), СП «Хорей-Верский сельсовет» ЗР НАО (462,8 и.р. при плане 462,9 т.р.), СП «Юшарский сельсовет» ЗР НАО (599,7 т.р. при плане 729,2 т.р.). Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. |
| 5 | Приобретение и поставка 510 тонн щебня в п. Индига Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО | Администрацией СП «Тиманский сельсовет» ЗР НАО заключен контракт № 0184300000224000001 от 15.05.2024 с АО «Архангельский речной порт», срок исполнения 31.07.2024, цена контракта 7 002 810,0 руб. Кассовое исполнение составило 100,0 % от плана на 01.10.2024. |
| 6 | Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Администрацией Заполярного района заключен контракт от 30.03.2022 № 01-15-23/22 на оказание услуг по перевозке пассажиров по регулируемому тарифу по муниципальному маршруту № 101 «п. Искателей - п. Красное» с ИП Калюжный Иван Викторович. Срок оказания услуг – с 01.06.2022 по 31.05.2024, за исключением периода весеннего половодья. Цена контракта 10 346 947,29 руб. На период с 01.06.2024 - 31.05.2026 Администрацией Заполярного района заключен контракт № 01-15-15/24 от 22.03.2024 с ИП Калюжный Иван Викторович, цена контракта составляет 13 538 170,52 руб. Кассовое исполнение составило 100,0 % от плана на 01.10.2024. |
| 7 | Содержание дорожного проезда по маршруту с. Тельвиска – д. Устье Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО | Администрацией СП «Тельвичсочный сельсовет» ЗР НАО заключен договор № 1-2024-СП-Т-У от 10.06.2024 с ИП Бараков Р.В., срок исполнения 15.06.2024-15.10.2024, цена контракта 600 000,0 руб. Кассовое исполнение составило 100,% от плана на 01.10.2024. |