ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о выполнении мероприятий муниципальной программы «Чистая вода»

(по состоянию на 01.07.2022)

Муниципальная программа «Чистая вода» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 30.08.2019 № 141п.

Заказчиком Программы является Администрация муниципального района «Заполярный район».

Расходование средств по данной программе предусмотрено в соответствии с решением Совета Заполярного района от 22.12.2021 № 161-р «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов».

На 2022 год в рамках муниципальной программы «Чистая вода» запланирована реализация мероприятия «Строительство водопроводной сети в 
д. Лабожское МО «Великовисочный сельсовет» НАО» с финансированием в сумме  
2 799,0  тыс. рублей за счет средств районного бюджета.

План на 01.07.2022 составляет 0,00 тыс. рублей.