ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о выполнении мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального района «Заполярный район»

чистой водой на 2021-2030 годы»

(по состоянию на 01.07.2022)

Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального района «Заполярный район» чистой водой на 2021-2030 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 30.09.2020 № 200п.

Заказчиком Программы является Администрация муниципального района «Заполярный район».

Расходование средств по данной программе предусмотрено в соответствии с решением Совета Заполярного района от 22.12.2021 № 161-р «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов».

На 2022 год в рамках Программы запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 55 691,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 49 646,8 тыс. рублей, внебюджетные источники – 6 044,3 тыс. рублей.

План на 01.07.2022 составляет 828,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета –828,4 тыс. рублей, внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составляет 675,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 675,9 тыс. рублей, внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей, что составляет 81,6 % от плана на 01.07.2022.

| п/п | Наименование мероприятия | Пояснения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отбор проб и исследование воды водных объектов на паразитологические, микробиологические и санитарно-гигиенические показатели в населённых пунктах: д. Тошвиска, д. Щелино, д. Пылемец, п. Варнек, д. Вижас, Верхняя Пеша, д. Волонга, д. Белушье, д. Волоковая, д. Кия, д. Мгла | Заключен контракт № 01-15-8/22 от 21.01.2022 с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ненецком автономном округе», цена контракта 1 476 200,0 руб., срок оказания услуг - 31.01.2023. Кассовое исполнение за 2 кв. 2022 г. 466,6 тыс. руб., что составляет 100 % от плана на 01.07.2022. Оплата произведена по факту оказанных услуг. |
| 2 | Отбор проб и исследование воды водных объектов на паразитологические, микробиологические и санитарно-гигиенические показатели в населённом пункте п. Хонгурей | Заключен договор от 25.01.2022 № 383-ЛИ с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ненецком автономном округе», цена договора 418 400,0 руб., срок оказания услуг до 31.12.2022. Исполнение за 2 квартал 121,3 тыс. руб. или 58,0 % от плана на 01.07.2022. Оплата произведена по факту оказанных услуг. |
| 3 | Оценка гидрогеологических условий района д. Пылемец Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | Заключен договор № 13 от 24.03.2022 с ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по СЗФО», цена договора 88,0 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 4 | Образование и постановка на кадастровый учёт земельных участков для водоснабжения д. Пылемец и д. Щелино Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | Запланированы средства в сумме 64,5 тыс. руб. Поселением в адрес Подрядчика направлен проект договора, но до настоящего времени данный договор не подписан. Ориентировочный срок реализации мероприятия 3 кв. 2022 г. |