ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о выполнении мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения централизованным теплоснабжением в МО «Муниципальный район «Заполярный район» на 2020-2030 годы»

(по состоянию на 01.07.2023)

Муниципальная программа «Обеспечение населения централизованным теплоснабжением в МО «Муниципальный район «Заполярный район» на 2020-2030 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 07.11.2019 № 193п.

Заказчиком Программы является Администрация муниципального района «Заполярный район».

Расходование средств по данной программе предусмотрено в соответствии с решением Совета Заполярного района от 22.12.2022 № 219-р «О районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов».

На 2023 год в рамках Программы запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 108 523,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 86 661,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 21 862,7 тыс. рублей, внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План на 01.07.2023 составляет 0,0 тыс. рублей.

В рамках программы запланированы мероприятия:

- Разработка проектной документации на строительство модульной котельной и сети теплоснабжения в п. Каратайка;

- Разработка проектной документации на строительство центральной котельной и тепловых сетей в с. Коткино;

- Разработка проектной документации на реконструкцию котельной в с. Коткино;

- Прохождение государственной экспертизы и проверка достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства;

- Реконструкция тепловых сетей в п. Хорей-Вер и п. Харута.