ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о выполнении мероприятий муниципальной программы «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы»

(по состоянию на 01.10.2020)

Муниципальная программа «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 18.11.2019 №  201п.

Заказчиком Программы является Администрация муниципального района «Заполярный район».

Расходование средств по данной программе предусмотрено в соответствии с решением Совета Заполярного района от 19.12.2019 № 19-р «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов».

На 2020 год в рамках Программы запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 95 742,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 122 033,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План на 01.10.2020 составляет 32 754,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 32 754,6 тыс. рублей, внебюджетные источники  - 0,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составляет 32 114,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 32 114,6 тыс. рублей, внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей, что составляет 98,0 % от плана на 01.10.2020.

| п/п | Наименование мероприятия | Пояснения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение 4 квартир в 4-квартирном жилом доме в п. Бугрино МО "Колгуевский сельсовет" НАО | Заключены МК с ИП Курленко А.Г.: № 0184300000420000141 от 01.09.2020(цена контракта 4 972 393,58 руб.), № 0184300000420000142 от 01.09.2020 (цена контракта 5 191 953,82 руб.), № 0184300000420000143 от 01.09.2020 (цена контракта 5 191 953,82 руб.), № 0184300000420000144 от 01.09.2020 (цена контракта 5 398 598,74 руб.). Общая сумма контрактов составляет 20 754 899,96 руб. Все жилые помещения переданы в собственность муниципального образования «Колгуевский сельсовет» НАО. Мероприятие исполнено и оплачено. |
| 2 | Приобретение квартиры в с. Великовисочное МО "Великовисочный сельсовет" НАО | Заключен муниципальный контракт № 2-КВ/2020 от 14.04.2020 с физ.лицом Стешиц М.И., сумма контракта составляет 500 000,0 руб., срок передачи жилого помещения не позднее 15.12.2020. Согласно Акту приема-передачи от 10.06.2020 квартира в с. Великовисочное передана в собственность МО «Великовисочный сельсовет» НАО. Мероприятие исполнено и оплачено. |
| 3 | Приобретение жилых помещений в п. Варнек МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа | Заключен МК № 1/2020 от 17.07.2020 с ООО «АЛЬФА-СТРОЙ» на сумму 51 990 680,80(в т.ч. средства бюджета НАО в сумме 50 431 500 руб., средства бюджета МО «Юшарский сельсовет» НАО в сумме 1 559 180,80 руб. (за счет средств районного бюджета), срок реализации 2020-2021 гг. В соответствии с условиями муниципального контракта произведены расчеты с Подрядчиком на сумму 15 597 204,20 руб., в т.ч. за счет средств районного бюджета в сумме 772 061,60 руб. |
| 4 | Текущий ремонт жилого дома № 15 по ул. Ветеранов в п. Хорей-Вер МО "Хорей-Верский сельсовет" НАО | Заключен Договор № 3 от 21.05.2020 с ИП Каюмов М.А., сумма договора 490 771,0 руб., срок выполнения работ не позднее 31 июня 2020 г. Согласно Акту о приемке выполненных работ от 11.06.2020 работы выполнены. Мероприятие исполнено и оплачено. |
| 5 | Дополнительные работы по ремонту жилого дома № 6 по пер. Лесной в с. Коткино МО «Коткинский сельсовет» НАО | Стоимость работ по договорам № 30/П-ИС-19 от 15.09.2019, № 30/П-ИС-19 от 15.09.2019 с ООО «Изьва-строитель» составила 438 016,0 руб. Работы выполнены и оплачены. |
| 6 | Дополнительные работы по ремонту жилого дома № 29 по ул. Центральная в с. Коткино МО «Коткинский сельсовет» НАО | Стоимость работ по договорам № 31/П-ИС-19 от 15.09.2019, № 31/П-ИС-19 от 15.09.2019 с ООО «Изьва-строитель» составила 94 926,0 руб. Работы выполнены и оплачены. |
| 7 | Капитальный ремонт жилого дома № 9 по ул. Победы в п. Нельмин-Нос МО «Малоземельский сельсовет» НАО | Стоимость работ по договору № 09 от 05.08.2019 «На выполнение работ по ремонту деревянных элементов конструкций крыши: стропил со стойками и подкосами» с ИП Гмырин В.Г. составила 280 579 руб. Стоимость работ по договору № 14 от 02.09.2019 «На выполнение работ по ремонту полов» с ИП Гмырин В.Г. составила 272 591 руб. Стоимость работ по договору № 15 от 09.09.2019 «На выполнение работ по замене оконных блоков» с ИП Гмырин В.Г. составила 299 998 руб. Стоимость работ по договору № 17 от 17.09.2019 «На выполнение работ по ремонту выгреба» с ИП Гмырин В.Г. составила 263 181 руб. Стоимость работ по договору № 20 от 23.09.2019 «На выполнение работ по заделке поемов в дерявянных стенах» с ИП Гмырин В.Г. составила 299 265 руб. Стоимость работ по договору № 22 от 30.09.2019 «На выполнение работ по смене дверных блоков» с ИП Гмырин В.Г. составила 235 453 руб. Стоимость работ по договору № 23 от 02.10.2019 «На выполнение работ по монтажу системы отопления» с ИП Гмырин В.Г. составила 264 550 руб. Стоимость работ по договору № 35 от 12.08.2019 «На выполнение работ по ремонту балок чердачного перекрытия» с ИП Титар И.И. составила 299 996 руб. Стоимость работ по договору № 39 от 19.08.2019 «На выполнение работ теплоизоляционных работ» с ИП Титар И.И. составила 299 204 руб. Стоимость работ по договору № 41 от 26.08.2019 «На выполнение ремонта цокольного перекрытия» с ИП Титар И.И. составила 299 998 руб. Стоимость работ по договору № 46 от 16.09.2019 «На выполнение ремонта по ремонту фасада» с ИП Титар И.И. составила 299 105 руб. Стоимость работ по договору № 51 от 01.10.2019 «На выполнение ремонта стен с облицовкой ГКЛ» с ИП Титар И.И. составила 299 999 руб. Стоимость работ по договору № 52 от 02.10.2019 «На выполнение ремонта по окрашиванию стен» с ИП Титар И.И. составила 288 064 руб. Стоимость работ по договору № 53 от 02.10.2019 «На выполнение работ по разработке и устройству веранды» с ИП Титар И.И. составила 298 017 руб. |
| 8 | Капитальный ремонт жилого дома № 63 в д. Каменка МО «Пустозерский сельсовет» НАО | Заключен МК № 0184300000420000054 (ФЗ-44) от 26.05.2020 с ИП Кошкин С.Л., сумма контракта 938 817,0 руб., срок выполнения работ –не позднее 01 сентября 2020 г. Также заключено доп. соглашение №1 от 14.08.2020 об увеличении цены на сумму 89 602,0 руб. (увеличен объем работ по ремонту крыши на 27,5 кв.м.). Работы выполнены полностью и оплачены в сумме 1 028 419,0 руб. |
| 9 | Ремонт квартиры № 1 в жилом доме № 14 по ул. Лесная в д. Андег МО «Андегский сельсовет» НАО | Стоимость работ по договорам № № Б/02 от 05.10.2019, № Б/03 от 05.10.2019, № Б/04 от 05.10.2019, № Б/05 от 05.10.2019, № Б/06 от 05.10.2019, № Б/07 от 05.10.2019 с МП ЗР «Севержилкомсервис» составила 580 006,0 руб. В бюджете Заполярного района предусмотрены средства в размере 490,0 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены. Разница 90,0 тыс. руб. оплачена за счет бюджета МО «Андегский сельсовет» НАО. |
| 10 | Ремонт системы отопления в квартире № 4 дома № 166 по ул. Новая в п. Индига МО "Тиманский сельсовет" НАО | Стоимость работ по договору № 28/РУ от 04.02.2020 с МП ЗР «Севержилкомсервис» составила 10 539,77 руб. Работы выполнены и оплачены. |
| 11 | Капитальный ремонт жилого дома № 2В по ул. Оленная в п. Бугрино | Предусмотрено софинансирование в сумме 94,9 тыс. руб. за счет средств районного бюджета. Заключен МК № 1 от 03.07.2020 с ООО «М-Сервис», сумма контракта 2 957 676,80 руб., срок выполнения работ не позднее 10.12.2020. Работы выполнены и оплачены, в том числе в сумме 88 730,30 руб. за счет бюджета Заполярного района. |
| 12 | Капитальный ремонт жилого дома № 78 по ул. Центральная в п. Каратайка | Предусмотрено софинансирование в сумме 42,5 тыс. руб. за счет средств районного бюджета. Заключен МК № 3/2020 от 04.08.2020 с ИП Безумов А.Е., цена контракта 1 179 678,74 руб., срок выполнения работ не позднее 1 ноября 2020 г. Мероприятие планируется исполнить в 4 квартале 2020г. |
| 13 | Капитальный ремонт жилого дома № 102 по ул. Сельская в п. Индига | Предусмотрено софинансирование в сумме 196,4 тыс. руб. за счет средств районного бюджета. Заключен МК № б/н от 10.08.2020 с ИП Каюмов М.А., сумма контракта 4 832 779,80 руб., срок выполнения работ не позднее 1 декабря 2020 г. Мероприятие планируется исполнить в 4 квартале 2020г. |
| 14 | Капитальный ремонт жилого дома № 127 по ул. Рыбацкая в п. Индига | Предусмотрено софинансирование в сумме 329,5 тыс. руб. за счет средств районного бюджета. Заключен МК №1 от 04.08.2020 с ООО «М-Сервис», цена контракта 10 657 267,72 руб.Срок выполнения работ не позднее 01.11.2020 г. |
| 15 | Капитальный ремонт жилого дома № 31 в с. Оксино | Предусмотрено софинансирование в сумме 16,8 тыс. руб. за счет средств районного бюджета. Заключен МК № 1 от 18.05.2020 с ИП Титар И.И., сумма контракта 554 915,0 руб., срок выполнения работ: не позднее 01 августа 2020 г. Работы выполнены и оплачены, в том числе в сумме 16 648,0 руб. за счет бюджета Заполярного района. |
| 16 | Подготовка земельного участка под строительство многоквартирного жилого дома в с. Тельвиска МО «Тельвисочный сельсовет» НАО" | Заключен МК № 0184300000420000022 от 03.04.2020 с ИП Доронин М.С.. сумма контракта 2 217 100,0 руб. Работы выполнены и оплачены. |
| 17 | Подготовка земельного участка под жилищное строительство в п. Красное МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО | Заключен МК № 0184300000420000066 от 15.06.2020 с ИП Стремоусова И.В., сумма контракта 624 343,30 руб., срок выполнения работ не позднее 30.06.2020. Работы выполнены и оплачены. |
| 18 | Снос дома № 18 по ул. Пустозерская в д. Устье МО «Тельвисочный сельсовет» НАО | Заключен Договор № 1СД-2020 от 05.08.2020 с ИП Семяшкин А.А., сумма договора 575 300,0 руб. Работы выполнены и оплачены. |
| 19 | Прохождение государственной экспертизы и проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства | ## Документы на прохождение проверки достоверности определения сметной стоимости направлены в Департамент внутреннего контроля и надзора НАО. Счета на оплату поступили только по объекту «капитальный ремонт 12-ти квартирного жилого дома в п. Каратайка ул. Центральная д. 37». |
| 20 | Ремонт узла коммерческого учета тепловой энергии в многоквартирном доме № 5 "Б" по ул. Победы в п. Харута МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО | ## Заключен договор с МП ЗР «Севержилкомсервис» от 06.05.2020 № 70/ру, сумма договора 63 646,37 руб., срок исполнения 30.09.2020. Работы планируется оплатить в 4 квартале 2020 г. |