ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о выполнении мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения централизованным теплоснабжением в МО «Муниципальный район «Заполярный район» на 2020-2030 годы»

(по состоянию на 01.10.2020)

Муниципальная программа «Обеспечение населения централизованным теплоснабжением в МО «Муниципальный район «Заполярный район» на 2020-2030 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 07.11.2019 № 193п.

Заказчиком Программы является Администрация муниципального района «Заполярный район».

Расходование средств по данной программе предусмотрено в соответствии с решением Совета Заполярного района от 19.12.2019 № 19-р «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов».

На 2020 в рамках Программы запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 12 995,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 12 995,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План на 01.10.2020 составляет 1 795,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 1 795,0 тыс. рублей, внебюджетные источники  - 0,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составляет 1 795,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 1 795,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей, что составляет 100,0 % от плана на 01.10.2020.

| п/п | Наименование мероприятия | Пояснения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проектной документации на модернизацию центральной котельной в п. Харута | Заключен Контракт № 0184300000417000099 от 18.09.2017 с ООО "ИК "Теплогазстрой", цена контракта 1 795 000,00 руб., срок исполнения – до 30.05.2018. В адрес подрядчика выставлена претензия и начислены пени за нарушение сроков исполнения контракта. Проектная документация имеет положительное заключение государственной экспертизы от 25.10.2019. Фактически оплата произведена в 1 квартале 2020 г. Мероприятие исполнено и оплачено. |