ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о выполнении мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального района «Заполярный район» на 2017-2022 годы»

(по состоянию на 01.10.2020)

Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального района «Заполярный район» на 2017-2022 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 02.11.2016 № 247п.

Реализация Программы осуществляется в рамках следующих подпрограмм:

- подпрограмма 2 «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район»;

- подпрограмма 3 «Обеспечение населения муниципального района «Заполярный район» чистой водой»;

- подпрограмма 4 «Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального района «Заполярный район»;

- подпрограмма 5 «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район»;

Расходование средств по данной программе предусмотрено в соответствии с решением Совета Заполярного района от 19.12.2019 № 19-р «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов».

На 2020 в рамках Программы запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 426 091,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 21 855,2 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 403 510,7 тыс. рублей, внебюджетные источники – 725,4 тыс. рублей.

План на 01.10.2020 составляет 197 197,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 11 947,7 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 185 129,9 тыс. рублей, внебюджетные источники – 120,2 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составляет 182 603,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 8 876,7 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 173 635,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 91,5 тыс. рублей.

- Подпрограмма 2 «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район».

На 2020 год в рамках подпрограммы 2 запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 48 476,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета 48 476,9 тыс. рублей.

План на 01.10.2020 составляет 24 119,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета 24 119,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение составляет 18 759,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 18 759,9 тыс. рублей  или 77,8 % от плана.

| п/п | Наименование мероприятия | Пояснения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Содержание авиаплощадок в поселениях | Оплата производилась по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. |
| 2 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на обозначение и содержание снегоходных маршрутов |  |
| 3 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |
| 4 | Содержание мест причаливания речного транспорта в поселениях |  |
| 5 | Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | МК № 01-15-2/19 от 25.01.2019 на оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальному маршруту регулярных перевозок муниципального района «Заполярный район» заключен с ИП Рочев Валерий Николаевич. Цена контракта – 3 702 236,12 руб. Срок оказания услуг – с 01.02.2019 по 31.01.2020, за исключением периода весеннего половодья. В январе 2020 года подрядчику было перечислено 343 620,12 руб. С 1 февраля заключен новый МК № 01-15-4/20 от 27.01.2020 на оказание услуг по перевозке пассажиров по регулируемому тарифу по муниципальному маршруту № 101 «п. Искателей - п. Красное» с ИП Курленко Анатолий Григорьевич. Цена контракта – 3 314 548,16 руб. Срок оказания услуг – с 01.02.2020 по 31.05.2020, за исключением периода весеннего половодья. С 25 мая заключен новый МК № 01-15-40/20 на оказание услуг по перевозке пассажиров по регулируемому тарифу по муниципальному маршруту № 101 «п. Искателей - п. Красное» с ИП Калюжный Иван Викторович. Срок оказания услуг – с 25.05.2020 по 15.07.2022, за исключением периода весеннего половодья. Цена контракта – 8 020 476,16 руб. План на 01.10.2020 – 4 357,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 4 357,7 тыс. рублей. |
| 6 | Приобретение и доставка в г. Нарьян-Мар лодочного мотора YAMAHA F200 | План на 01.10.2020 – 942,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 942,7 тыс. рублей. МК № 0184300000420000014 от 24.03.2020, исполнитель ООО «Гермес», сумма МК 942 701,5 руб. |
| 7 | Приобретение и доставка двух мобильных зданий (помещения ожидания воздушных судов) в п. Харута МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО | МК № 0184300000420000007-03-2020 на приобретение и доставку двух мобильных зданий на базе двух блок контейнеров (помещения ожидания воздушных судов) в п. Харута от 09.03.2020. Исполнитель ООО «Энергорезерв», сумма контракта 1 567 067,67 руб. План на 01.10.2020 – 1 567,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 1 567,1 тыс. рублей. Экономия в результате конкурсных процедур снята в июле 2020 года. |
| 8 | Приобретение и доставка мобильного здания (помещения ожидания воздушных судов) в д. Волоковая МО «Пешский сельсовет» НАО | МК № 0184300000420000084 на приобретение и доставку мобильного здания (помещения ожидания воздушных судов) в д. Волоковая МО «Пешский сельсовет» НАО от 03.07.2020. Исполнитель ООО «Пожрезерв», сумма контракта 1 146 709,00 руб. План на 01.10.2020 – 1 146,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 1 146,7 тыс. рублей. |
| 9 | Приобретение и доставка мобильного здания (помещения ожидания воздушных судов) в п. Бугрино МО «Колгуевский сельсовет» НАО | МК б/н на приобретение и доставка мобильного здания (помещения ожидания воздушных судов) в п.Бугрино МО «Колгуевский сельсовет» НАО от 20.04.2020. Исполнитель ООО «ИНДУСТРИЯ», сумма контракта 1 165 888,17 руб. План на 01.10.2020 – 1 806,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 0,0 тыс. рублей. Поставщиком при заключении контракта не были учтены отдаленность населенного пункта и сложность в организации доставки, в связи с этим изменился срок поставки мобильного здания до 25.10.2020. |
| 10 | Поставка и установка остановочного павильона для жидания воздушных судов в с. Шойна МО «Шоинский сельсовет» НАО | План на 01.10.2020 – 158,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 0,0 тыс. рублей. У планируемого подрядчика возникли сложности с доставкой необходимого материала. Главой Администрации МО «Шоинский сельсовет» НАО принято решение о смене подрядчика. Поставка и установка остановочного павильона для ожидания воздушных судов будет исполнена в 4 квартале 2020 года. |
| 11 | Проведение работ по открытию дополнительного судового хода для пассажирского флота в Макаровской курье от основного русла р. Печора до д. Макарово | План на 01.10.2020 – 664,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 664,2 тыс. рублей. Договор № 07-32-1И от 23.04.2020, исполнитель ФБУ «Администрация «Печораводпуть», сумма 664 214,40 руб. |

- Подпрограмма 3 «Обеспечение населения муниципального района «Заполярный район» чистой водой».

На 2020 год в рамках подпрограммы 3 запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 50 941,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета 50 638,0 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников – 303,6 тыс. рублей.

- Подпрограмма 4 «Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального района «Заполярный район».

На 2020 год в рамках подпрограммы 4 запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 57 601,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 21 855,2 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета 35 324,3 тыс. рублей, внебюджетные источники  - 421,8 тыс. рублей.

План на 01.10.2020 составляет 16 251,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 11 947,7 тыс. рублей и районного бюджета 4 183,4 тыс. рублей, внебюджетные источники  - 120,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение составляет 12 863,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 8 876,7 тыс. рублей и районного бюджета 3 894,9 тыс. рублей, внебюджетные источники  - 91,5 тыс. рублей  или 79,2 % от плана.

| п/п | Наименование мероприятия | Пояснения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установка ГРПБ (газорегуляторный пункт блочный) в с. Тельвиска | Мероприятие исполнено. Муниципальный контракт № 0184300000419000137 от 29.08.2019 с ООО "Автоспецтехника НАО". Цена контракта – 2 990,0 тыс. рублей. Срок исполнения МК – 29.02.2020. Кассовое исполнение – 2 990,0 тыс. рублей. |
|  |  | Договор № 27р/2020 от 21.05.2020 с ООО «Автоматика Север», сумма договора 150,9 тыс. руб. План на 01.10.2020 – 150,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 150,9 тыс. рублей. |
| 2 | Поставка дизель-генераторной установки (ДГУ АД-100) в с. Несь | План на 01.10.2020 – 490,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 0,0 тыс. рублей. Мероприятие не исполнено в связи с тем, что Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа вносил изменения в Порядок предоставления и распределения субсидий на организацию в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения в части подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду. Оплата будет произведена в 4 квартале 2020 года. |
| 3 | Поставка трансформаторной подстанции в п. Каратайка | План на 01.10.2020 – 284,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение –0,0 тыс. рублей. Перераспределение бюджетных ассигнований. Исполнение мероприятия запланировано на 4 квартал. |
| 4 | Поставка дизель-генераторной установки (ДГУ АД-250) в г. Нарьян-Мар (для ЖКУ «Оксино») | Мероприятие исполнено. Договор № № 33/2020 от 01.04.2020 с ООО «Производственно-коммерческая фирма "Ритм-В». Цена контракта – 2 790,0 тыс. рублей. Срок исполнения – 31.05.2020. Кассовое исполнение – 2 324,7 тыс. рублей. |
| 5 | Поставка резервуаров объемом 100 куб.м. для хранения дизельного топлива в кол-ве 3 ед. в с. Несь | Мероприятие исполнено. Договор № №32/2020 от 25.03.2020 с ООО «Индустрия». Цена контракта – 6 921,6 тыс. рублей. Срок исполнения – 25.04.2020. Кассовое исполнение – 6 920,9 тыс. рублей. |
| 6 | Поставка дизель-генераторной установки (ДГУ АД-100) в п. Варнек | План на 01.10.2020 – 1 266,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение –0,0 тыс. рублей. Мероприятие исполнено. МП ЗР «Севержилкомсервис» подтверждает техническую документацию для оформления поставщиком пакета документов на оплату. |
| 7 | Поставка дизель-генераторной установки (ДГУ АД-150) в д. Каменка | План на 01.10.2020 – 1 144,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 0,0 тыс. рублей. Мероприятие исполнено. МП ЗР «Севержилкомсервис» подтверждает техническую документацию для оформления поставщиком пакета документов на оплату. |
| 8 | Выполнение работ по гидравлической промывке, испытаний на плотность и прочность системы отопления потребителей тепловой энергии | Оплата производилась по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. |

- Подпрограмма 5 «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район».

На 2020 год в рамках подпрограммы 5 запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 269 071,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета 269 071,5 тыс. рублей.

План на 01.10.2020 составляет 156 826,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета 156 826,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение составляет 150 980,2 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета 150 980,2 тыс. рублей или 96,3 % от плана.

| п/п | Наименование мероприятия | Пояснения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань | Оплата производилась по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. Исполнение мероприятия составило 100% от плана. |
| 2 | Предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных трансфертов на возмещение недополученных доходов или финансового возмещения затрат, возникающих при оказании жителям поселения услуг общественных бань | Оплата производилась по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. Исполнение мероприятия составило 98% от плана. |
| 3 | Благоустройство территорий поселений | Исполнение мероприятия составило 84,4% от плана. В том числе: по МО «Коткинский сельсовет НАО», «Приморско-Куйский сельсовет НАО», «Великовисочный сельсовет НАО», «Городское поселение "Рабочий поселок Искателей», «Канинский сельсовет НАО», «Малоземельский сельсовет НАО», «Пустозерский сельсовет НАО», «Тельвисочный сельсовет НАО», «Хоседа-Хардский сельсовет НАО» - 100% исполнение; «Колгуевский сельсовет НАО» - 88%, «Омский сельсовет НАО»- 99%, «Пешский сельсовет НАО»-98%, «Поселок Амдерма НАО»-78%. «Юшарский сельсовет НАО»-40% не в полном объеме закуплен строительный материал в связи повышением на него цен, «Тиманский сельсовет НАО»-21% Бюджетные средства используются по фактической потребности, не ориентируются на плановые показатели. «Шоинский сельсовет НАО»-57% изменились планируемые мероприятие, освоены средства будут в 4 квартале. По МО «Карский сельсовет НАО» исполнение составило 0%. Заключены договор поставки и контракт. Исполнение в 4 квартале. |
| 4 | Уличное освещение | Мероприятие исполнено на 92% |
| 5 | Приобретение, замена и установка светильников уличного освещения в поселениях | Исполнение мероприятия составило 60,6% от плана. В том числе: по МО «Тиманский сельсовет» НАО - 57,5% Бюджетные средства используются по фактической потребности, не ориентируются на плановые показатели, «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО – 99,9%. |
| 6 | Ремонт общественных бань, находящихся в муниципальной собственности МО «Муниципальный район «Заполярный район» | Запланированы на 01.10.2020 денежные средства в размере 5 078,6 тыс. руб. Кассовое исполнение составляет 3 574,8 тыс. руб. МК № 0184300000419000054 от 03.06.2019 на капитальный ремонт общественной бани в п. Усть-Кара заключен с ООО «М-Сервис», сумма контракта – 3 337 671,92 руб. Мероприятие выполнено в полном объеме. МК № 0184300000419000169 от 06.11.2019 на ремонт общественной бани в д. Андег заключен с ООО «Орион», сумма контракта – 237 135,07 руб. Мероприятие выполнено в полном объеме. МК № 0184300000420000011 от 18.03.2019 на ремонт общественной бани в с. Шойна заключен с ИП Кузнецов К.А., сумма контракта – 1 503 755,00 руб. Мероприятие выполнено в полном объеме. |
| 7 | Фотофиксация на строящемся объекте «Спортивное сооружение с универсальным игровым залом в п. Амдерма НАО» | На 01.10.2020 запланированы средства в сумме 5,0 тыс. руб. Кассовое исполнение 5,0 тыс. руб. Договор № 54у/2019 от 20.11.2019 заключен с ГУП НАО «НКЭС». Мероприятие выполнено в полном объеме. |
| 8 | Завершение строительства объекта «Спортивное сооружение с универсальным игровым залом в п. Амдерма НАО» с реконструкцией существующих несущих конструкций | На 01.10.2020 запланированы средства в сумме 1 371,5 тыс. руб. Кассовое исполнение 100%. Средства запланированы для расчетов по МК № 0184300000417000040-0291177-03 от 13.06.2017 с ООО «КТА.ЛЕС» на Завершение строительства «Спортивное сооружение с универсальным игровым залом в п. Амдерма НАО» с реконструкцией существующих несущих конструкций. На данный момент баржа с материалом доставлена в п. Амдерма. Работы на объекте ведутся. Предполагаемый срок сдачи объекта ноябрь 2020. |
| 9 | Проведение кадастровых работ, оформление правоустанавливающих документов на земельные участки под объектами инфраструктуры. На 01.10.2020 запланированы средства в сумме 360,0 тыс. руб. Кассовое исполнение 80,0 тыс. руб. или 22,2%. |  |
| 9.1 | МО «Омский сельсовет» НАО | Неисполнение обусловлено отсутствием заявок от МО «Омский сельсовет» НАО. Земельные участки находятся на стадии оформления. Мероприятие будет исполнено в IV квартале. |
| 9.2 | МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО | На 01.10.2020 запланированы средства в сумме 30,0 тыс. руб. Кассовое исполнение 20,0 тыс. руб. или 67,7%. Договор № 3900120 от 31.01.2020 с ИП Полосков. Мероприятие исполнено полностью. |
| 10 | Иные мероприятия |  |
| 10.1 | II этап обустройства спортивной площадки в районе дома № 30 по ул. Пустозерская в селе Тельвиска | План на 01.10.2020 – 352,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 352,6 тыс. рублей. Договор поставки № 32-1/20 от 25.06.2020, исполнитель ООО «Мафпром», сумма 442 819,00 руб. Договор № 01-07-2020-069 ИП Кузнецов А.А. на сумму 461 258,04 рублей. |
| 10.2 | Устройство покрытия проездов в районе улиц Набережная и Профсоюзная в с. Несь МО «Канинский сельсовет» НАО | План на 01.10.2020 – 10 423,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 10 423,8 тыс. рублей. МК 0184300000420000082-1 от 26.06.2020, исполнитель Большаков А.Н., сумма 5194900 руб. МК б/н от 02.05.2020 исполнитель ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТД БЕТОКАМ" сумма 9 746 757,90 руб. |
| 10.3 | Укрепление откосов проездов в районе ул. Школьная в с. Коткино МО «Коткинский сельсовет» НАО | План на 01.10.2020 – 900,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 900,2 тыс. рублей. МК № 0184300000420000073 от 23.06.2020, исполнитель ИП Каюмов М.А., сумма 603 202,50 руб. Договор № 7 от 01.08.2020, исполнитель СПК РК «Сула»., сумма 297 000,00 руб. |
| 11 | Создание условий для развития сельскохозяйственного производств |  |
| 11.1 | Реализация сенозаготовительной кампании предприятий сельскохозяйственного производства | Исполнение мероприятия составило 99,8% от плана. В том числе: по МО Запланированы на 01.10.2020 денежные средства в размере 1 519,6 тыс. руб. Кассовое исполнение составляет 1 519,2 тыс. руб. «Великовисочный сельсовет» НАО - 100% Договор № 11ДТ-2020 от 08.07.2020 с МП ЗР «Севержилкомсервис» 424 558,90 рублей. Приобретено 4,89 тонн дизельного топлива. Договор № б/н от 30.07.2020 с СПК РК «Андег» на сумму 359 600,00 рублей. Договор № б/н от 27.07.2020 с СПК РК «Андег» на сумму 150 000,00 рублей. Договор № б/н от 27.07.2020 с СПК РК «Андег» на сумму 585 000,00 рублей. «Омский сельсовет» НАО – 99,3% Запланированы на 01.10.2020 денежные средства в размере 1 451,5 тыс. руб. Кассовое исполнение составляет 1 441,4 тыс. руб. Договоры ГПХ на оплату труда работникам бригады на сумму 488 100 рублей. Договор на поставку пленки и шпагата от 10.08.2020 № 8 с Омским потребительским обществом на сумму 397000,00 рублей. Договор оказания транспортных услуг от 26.08.2020 № 26/08-03 с Омским потребительским обществом на сумму 96000,00 рублей. Договоры на приобретение ГСМ (дизельное топливо и бензин) с МП ЗР «Севержилкомсервис» № 8/ДТ,12/ДТ,18/ДТ, Регулятор -92 № 8/Б и 11/Б на сумму 470 290,32 рублей «Пешский сельсовет» НАО – 100% Запланированы на 01.10.2020 денежные средства в размере 1 457,8 тыс. руб. Кассовое исполнение составляет 1 457,8 тыс. руб. Договоры ГПХ на оплату труда работникам бригады на сумму 638 900,00 рублей. Договор на поставку пленки и шпагата с ООО «Эра» №№ 60-65 от 01.06.2020 г. на сумму 451 300,00 рублей. Договор на приобретение ГСМ с ООО «Эра №92/2, 93/2, 94/3,95/3 от 04.06.2020 и 05.06.2020 на сумму 280 000,00 рублей. Договор на приобретение запасных частей № 17/05/26 от 26.05.2020 с ООО «Пожрезерв» на 87 600,00 рублей |
| 11.2 | Поставка кормов для предприятий сельскохозяйственного производства | На 01.10.2020 запланированы средства в сумме 700,0 тыс. руб. Исполнение мероприятия составило 100% В том числе: по МО «Великовисочный сельсовет» НАО - 100%. Договор на оказание транспортных услуг № б/н от 10.08.2020 с СПК РК «Сула» на сумму 300 000 рублей. Завезено 40 тонн сенажа. Договор купли-продажи № б/н от 10.08.2020 с СПК РК «Сула» на сумму 400 000 рублей. Приобретено 40 тонн сенажа. |
| 11.3 | Приобретение запчастей к сельскохозяйственной технике для МКП «Великовисочный животноводческий комплекс» | На 01.10.2020 запланированы средства в сумме 787,9 тыс. руб. Кассовое исполнение 787,9 тыс. руб. или 100 %. Договор № ТДВМ-01/06/20 от 01.06.2020 с ООО ТД «ВМ» на сумму 216 280,00 рублей. Договор № ИТС-ВС/050620 от 05.06.2020 от 31.01.2020 с ООО «ИТС» на сумму 571 620,00 рублей. |
| 11.4 | Приобретение роторных моторов для МКП "Великовисочный животноводческий комплекс" в количестве двух единиц | На 01.10.2020 запланированы средства в сумме 197,5 тыс. руб. Кассовое исполнение 197,5 тыс. руб. или 100 %. Договор № ИТС-ВС/050620 от 05.06.2020 с ООО «ИТС» на сумму 197 500,00 рублей. |