ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о выполнении мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения централизованным теплоснабжением в МО «Муниципальный район «Заполярный район» на 2020-2030 годы»

(по состоянию на 01.10.2022)

Муниципальная программа «Обеспечение населения централизованным теплоснабжением в МО «Муниципальный район «Заполярный район» на 2020-2030 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 07.11.2019 № 193п.

Заказчиком Программы является Администрация муниципального района «Заполярный район».

Расходование средств по данной программе предусмотрено в соответствии с решением Совета Заполярного района от 22.12.2021 № 161-р «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов».

На 2022 год в рамках Программы запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 14 654,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 14 654,8 тыс. рублей, внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План на 01.10.2022 составляет 0,0 тыс. рублей.

В рамках программы запланированы мероприятия:

- «Разработка проектной документации на строительство модульной котельной и сети теплоснабжения в п. Каратайка» с объемом финансирования в сумме 6 870,0 тыс. руб.

- «Разработка проектной документации на строительство центральной котельной и тепловых сетей в с. Коткино» с объемом финансирования в сумме 6 500,0 тыс. руб. МКУ ЗР «Северное» заключен муниципальный контракт 
№ 0184300000420000062 от 10.06.2020 с ООО «Инженерная компания «Теплогазстрой». Стоимость работ по контракту 6 500,0 тыс. рублей. Срок исполнения контракта 31.05.2021 г.

- «Разработка проектной документации на реконструкцию котельной в с. Коткино» с объемом финансирования в сумме 1 284,8 тыс. руб.