ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о выполнении мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения централизованным теплоснабжением в МО «Муниципальный район «Заполярный район» на 2020-2030 годы»

(по состоянию на 01.10.2023)

Муниципальная программа «Обеспечение населения централизованным теплоснабжением в МО «Муниципальный район «Заполярный район» на 2020-2030 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 07.11.2019 № 193п.

Заказчиком Программы является Администрация муниципального района «Заполярный район».

Расходование средств по данной программе предусмотрено в соответствии с решением Совета Заполярного района от 22.12.2022 № 219-р «О районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов».

На 2023 год в рамках Программы запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 122 716,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 86 661,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 36 055,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План на 01.10.2023 составляет 109,7 тыс. рублей.

| п/п | Наименование мероприятия | Пояснения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прохождение государственной экспертизы и проверка достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | Кассовое исполнение на 01.10.2023 составляет 109,7 тыс. руб. МКУ ЗР «Северное» заключены договоры с Департаментом внутреннего контроля и надзора НАО: - № 0043-Д-23/Г29-0061980/69-01 от 22.06.2023 на оказание услуг по прохождению государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства «Реконструкция тепловых сетей в п. Харута. Сумма договора составляет 45 719,0 руб. Оплата по договору произведена, положительное заключение будет получено позднее. - № 0044-Д-23/Г29-0061981/69-01 от 22.06.2023 на оказание услуг по прохождению государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства «Модернизация центральной котельной п. Харута». Сумма договора составляет 42 855,0 руб. Получено положительное заключение № 83-1-1-2-061643-2023 от 12.10.2023. Договор исполнен. - № 055-Д-23/Г29-0066042/69-01 от 25.08.2023 на оказание услуг по прохождению государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства «Реконструкция тепловых сетей в п. Хорей-Вер». Сумма договора составляет 21 084,0 руб. Оплата по договору произведена, положительное заключение будет получено позднее. |