ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о выполнении мероприятий муниципальной программы «Чистая вода»

(по состоянию на 01.01.2023)

Муниципальная программа «Чистая вода» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 30.08.2019 № 141п.

Заказчиком Программы является Администрация муниципального района «Заполярный район».

Расходование средств по данной программе предусмотрено в соответствии с решением Совета Заполярного района от 22.12.2021 № 161-р «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов».

На 2022 год в рамках Программы запланировано финансирование на выполнение мероприятия «Строительство водопроводной сети в д. Лабожское МО «Великовисочный сельсовет» НАО (разработка ПСД)» в сумме 2 799,0 тыс. рублей за счет средств районного бюджета.  План на 2022 год составляет 2 799,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение 2 799,0 тыс. рублей, что составляет 100% от плана.

В целях реализации мероприятия МКУ ЗР «Северное» заключен муниципальный контракт № 0184300000421000140 от 14.09.2021 с ООО «ПРОЕКТГАЗСТРОЙ». Стоимость работ по контракту 2 799,0 тыс. рублей. Срок исполнения контракта 31.12.2022 г. Работы подрядчиком выполнены. Проект разработан, получено положительное заключение государственной экспертизы. Стоимость работ по строительству водопроводных сетей в д. Лабожское составляет 11 499,69 тыс. рублей.