УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

муниципального района

«Заполярный район»

От 30.09.2020 № 199п

**Муниципальная программа «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»**

(в редакции Постановления от 19.02.2021 № 47п, от 01.06.2021 № 123п, от 21.06.2021 № 143п, от 30.06.2021 № 157п, от 22.09.2021 № 234п,   
от 14.12.2021 № 282п, от 08.02.2022 № 31п, от 06.04.2022 № 66п, от 20.06.2022 № 144п, от 12.08.2022 № 195п, от 18.10.2022 № 250п, от 12.12.2022 № 310п,   
от 07.02.2023 № 38п, от 28.02.2023 № 67п, от 06.04.2023 № 110п, от 11.05.2023 № 151п, от 29.09.2023 № 303п, от 20.10.2023 № 335п, от 29.11.2023 № 392п,   
от 29.12.2023 № 435п, от 21.02.2024 № 72п, от 15.04.2024 № 124п,   
от 27.06.2024 № 191п, от 14.10.2024 № 323п)

Паспорт муниципальной программы

«Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» (далее – Программа) |
| Основание для разработки муниципальной программы | Распоряжение Администрации муниципального района «Заполярный район» от 14.08.2020 № 620р |
| Заказчик муниципальной программы   Заказчик-координатор  муниципальной программы | * Администрация муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автономного округа» (далее – Администрация Заполярного района). * отдел экономики и прогнозирования Администрации Заполярного района; * отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, транспорта и экологии Администрации Заполярного района |
| Цель муниципальной программы | * Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания в поселениях; * создание условий для обеспечения населения бытовыми услугами; * увековечение памяти погибших при защите Отечества |
| Задачи муниципальной программы | * Предоставление бытовых услуг населению Заполярного района; * благоустройство и уличное освещение территорий поселений; * установка и приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников, стел и других мемориальных сооружений; * создание, капитальный и текущий ремонт сооружений социальной инфраструктуры, разработка проектной документации; * проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, разработка проектной документации |
| Целевые показатели | * Количество помывок в общественных банях; * количество отремонтированных общественных бань; * количество объектов, по которым проведен строительный контроль; * доля населения Заполярного района, охваченного процессом благоустройства территорий; * количество потребленной электроэнергии на уличное освещение; * количество установленных светильников уличного освещения со светодиодными элементами; * количество замененных светильников уличного освещения; * протяженность обустроенных проездов в поселениях; * количество приобретенного щебня для обустройства проездов; * количество обустроенных территорий; * объем вывезенного песка от придомовых территорий; * количество расчищенных участков; * протяженность проездов в поселениях Заполярного района, содержащихся в надлежащем порядке; * количество контейнеров твердых коммунальных отходов, содержащихся в надлежащем порядке; * доля реализованных мероприятий в рамках инициативного бюджетирования; * количество установленных памятников в текущем году; * количество отремонтированных памятников в текущем году; * количество обустроенных памятников в текущем году; * количество разработанных проектов на создание и ремонт объектов социальной инфраструктуры; * количество объектов социальной инфраструктуры, в которых проведен ремонт; * количество разработанных проектов на ремонт объектов культурного наследия; * количество объектов культурного наследия, по которым проведен ремонт, реконструкция |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Программа реализуется в один этап с 2021 по 2030 годы |
| Перечень подпрограмм | Отсутствует |
| Перечень основных мероприятий муниципальной программы | * Создание условий для оказания бытовых (банных) услуг населению; * благоустройство и уличное освещение территорий поселений; * создание и содержание мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества; * создание, капитальный и текущий ремонт сооружений социальной инфраструктуры, разработка проектной документации; * проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, разработка проектной документации |
| Исполнители муниципальной программы | – Администрации сельских поселений Заполярного района Ненецкого автономного округа (далее - Администрации поселений НАО);  – юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, а также физические лица-производители товаров, работ, услуг;  – муниципальное казенное учреждение Заполярного района «Северное» (далее – МКУ ЗР «Северное») |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования – 2 706 057,3 тыс. руб., в том числе:  2021 год – 224 313,2 тыс. руб.;  2022 год – 259 741,0 тыс. руб.;  2023 год – 279 630,6 тыс. руб.;  2024 год – 376 196,1 тыс. руб.;  2025 год – 273 694,7 тыс. руб.;  2026 год – 278 816,9 тыс. руб.;  2027 год – 253 416,2 тыс. руб.;  2028 год – 253 416,2 тыс. руб.;  2029 год – 253 416,2 тыс. руб.;  2030 год – 253 416,2 тыс. руб.  в том числе из:  районного бюджета всего – 2 706 057,3 тыс. руб., в том числе:  2021 год – 224 313,2 тыс. руб.;  2022 год – 259 741,0 тыс. руб.;  2023 год – 279 630,6 тыс. руб.;  2024 год – 376 196,1 тыс. руб.;  2025 год – 273 694,7 тыс. руб.;  2026 год – 278 816,9 тыс. руб.;  2027 год – 253 416,2 тыс. руб.;  2028 год – 253 416,2 тыс. руб.;  2029 год – 253 416,2 тыс. руб.;  2030 год – 253 416,2 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы и показатели социально-экономической эффективности муниципальной программы | Реализация Программы позволит:   * предоставлять бытовые услуги в поселениях Заполярного района; * повысить благоустроенность территорий поселений; * создать и сохранить мемориальные сооружения и объекты, увековечивающие память погибших при защите Отечества; * разработать проектную документацию на создание и проведение ремонта объектов культурного наследия и социальной инфраструктуры |
| Система организации контроля за исполнением муниципальной программы | Контроль за реализацией Программы осуществляется Управлением финансов Администрации Заполярного района, отделом ЖКХ, энергетики, транспорта и экологии Администрации Заполярного района, отделом экономики и прогнозирования Администрации Заполярного района |

1. **Содержание проблемы и обоснование необходимости**

**ее решения программными методами**

Программа направлена на повышение качества предоставляемых бытовых услуг городскому и сельскому населению, а также уровня благоустройства, санитарного состояния территорий поселений Заполярного района и создание комфортных условий для проживания населения.

Стратегической целью развития городского и сельских поселений на территории Заполярного района является создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса сельских жителей услугами бань в пределах территориальной доступности.

В настоящее время на территории Заполярного района услуги общественных бань являются востребованными для населения. К сожалению, не все сельские жители могут воспользоваться данной услугой, поскольку не во всех населенных пунктах находятся общественные бани.

В рамках исполнения полномочий по созданию условий для обеспечения жителей поселения бытовыми услугами общественные бани есть в собственности, как муниципальных образований поселений, так и муниципального района (поскольку на территории таких поселений соответствующая часть полномочий передана Администрации Заполярного района на основании соглашений).

Программа позволит обеспечить комплексный и единый подход к возмещению недополученных доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань, осуществлять проверку обоснованности затрат, включаемых предприятиями в расчет тарифов, а также предоставит возможность создать условия для полного удовлетворения спроса на банные услуги в населенных пунктах Заполярного района.

Создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения Заполярного района будет достигнуто также и при осуществлении такого мероприятия Программы, как благоустройство территорий поселений Заполярного района.

В целях улучшения эстетического облика поселений, повышения безопасности движения транспорта и пешеходов, повышения качества уличного освещения необходимо своевременное выполнение мероприятий по прокладке тротуаров, приобретению уличных урн, адресных указателей, установке детских площадок, замене ламп уличного освещения и прочее.

Для решения проблем по благоустройству поселений Заполярного района необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания на территориях поселений Заполярного района.

Анализ факторов, снижающих вероятность реализации муниципальной программы путем достижения поставленной цели и решения задач, определяет необходимость рассмотрения и своевременной нейтрализации следующих рисков:

- риска обеспечения финансирования Программы в запланированных объемах;

- риска некачественного управления (возникновения сбоев) при реализации Программы;

- риска, связанного с осуществлением закупок товаров, работ, услуг, необходимых для реализации программы, в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- риска возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

Риск обеспечения финансирования Программы (риск ликвидности) возникает в результате значительной продолжительности Программы. При этом, учитывая сложившуюся сегодня систему 3-летнего бюджетного планирования, риск сбоев в реализации Программы в результате недофинансирования можно считать умеренным. Качественная оценка такого риска - риск средний.

Риск некачественного управления (возникновения сбоев) при реализации Программы возникает в результате низкой эффективности деятельности, в том числе ошибок исполнителей, совершенных правонарушений, неготовности инфраструктуры (управленческой, информационной, финансовой и др.) к решению поставленных задач. Качественная оценка такого риска - риск средний. Важно учесть, что вес такого риска не является критическим для реализации Программы.

Риск, связанный с осуществлением закупок товаров, работ, услуг, необходимых для реализации программы, в соответствии с федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=B0524FD020289238704A69F20D10931D15C158449C99C00525E7D87B29197A4914C01DB96D4DD8F9B33F6FA4A6w4p4H) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Данный риск возникает в результате осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд муниципальных образований при выполнении поставленных задач для реализации Программы и не возможностью поставки товаров, работ, услуг в связи с труднодоступностью населенных пунктов и осуществления навигационного периода. Качественная оценка такого риска - риск средний.

Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техногенные катастрофы, войны (вооруженные конфликты) и др. Наиболее вероятной причиной на территории Заполярного района надо признать возможность затопления территории в результате паводка. Качественная оценка такого риска - риск низкий.

1. **Описание целей и задач Программы**

Основными целями Программы является развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания в поселениях, создание условий для обеспечения населения бытовыми услугами, увековечение памяти погибших при защите Отечества.

В рамках реализации Программы необходимо решить следующие задачи:

* предоставление бытовых услуг населению Заполярного района;

– благоустройство и уличное освещение территорий поселений;

– установка и приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников, стел и других мемориальных сооружений;

* создание, капитальный и текущий ремонт сооружений социальной инфраструктуры, разработка проектной документации;
* проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, разработка проектной документации.

Перечень целевых показателей муниципальной программы «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» указан в Приложении 1 к Программе.

1. **Сроки реализации Программы**

Программа реализуется в один этап.

Срок реализации Программы с 2021 по 2030 годы.

1. **Система программных мероприятий**

Программные мероприятия включают в себя:

* создание условий для оказания бытовых (банных) услуг населению;
* благоустройство и уличное освещение территорий поселений;
* создание и содержание мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества;
* создание, капитальный и текущий ремонт сооружений социальной инфраструктуры, разработка проектной документации;
* проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, разработка проектной документации.

Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» указан в Приложении 2 к Программе.

1. **Информация о ресурсном обеспечении Программы, содержащая сведения об объемах и источниках финансирования Программы.**

Общий объем финансирования Программы составляет 2 706 057,3 тыс. руб., в том числе за счет средств окружного бюджета – 0,0 тыс. руб., за счет средств районного бюджета – 2 706 057,3 тыс. руб., за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс. руб.

Объемы финансирования Программы за счет средств районного бюджета подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период исходя из возможностей районного бюджета.

1. **Механизм реализации Программы**

Реализация Программы обеспечивается Заказчиками, которые несут ответственность за достижение конечных результатов Программы, целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на её реализацию.

Реализация программы осуществляется путем своевременного финансирования мероприятий, запланированных в рамках Программы за счет средств местного бюджета, проведения торгов по выбору подрядных организаций на выполнение программных мероприятий, надлежащего контроля за реализацией программных мероприятий.

1. **Описание ожидаемых результатов реализации Программы, количественная и/или качественная оценка ожидаемых результатов реализации Программы**

Реализация Программы позволит предоставлять бытовые услуги в поселениях Заполярного района, повысить благоустроенность территорий поселений, создать и сохранить мемориальные сооружения и объекты, увековечивающие память погибших при защите Отечества, разработать проектную документацию на создание и проведение ремонта объектов культурного наследия и социальной инфраструктуры.

1. **Контроль за ходом реализации Программы**

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется Управлением финансов Администрации Заполярного района, отделом ЖКХ, энергетики, транспорта и экологии Администрации Заполярного района, отделом экономики и прогнозирования Администрации Заполярного района.

Заказчик-координатор осуществляет контроль за ходом реализации Программы в целом, обеспечивает согласованные действия Заказчиков по реализации программных мероприятий, целевому и эффективному расходованию бюджетных средств, представляет отчетную документацию в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования "Муниципальный район "Заполярный район", утвержденным Постановлением Администрации Заполярного района от 28.03.2018 № 60п.

Контроль за ходом исполнения программных мероприятий Администрациями поселений включает в себя предоставление периодической отчётности о реализации программных мероприятий Заказчику и рациональном использовании выделяемых им финансовых средств, качестве и сроках выполнения договоров, контрактов, соглашений.

Администрации поселений отчитываются о целевом использовании выделенных им финансовых средств по установленной Заказчиком форме.

В случае нецелевого использования выделенных средств Администрации поселений несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.