Российская  Федерация

Администрация  муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.04.2021 № 102п

п. Искателей

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в муниципальных образованиях сельских поселений муниципального района «Заполярный район» к работе в отопительный период 2021–2022 годов

В целях организации своевременной подготовки объектов 
жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в муниципальных образованиях сельских поселений муниципального района «Заполярный район» 
к работе в отопительный период 2021-2022 годов, обеспечения их устойчивого функционирования Администрация муниципального района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить состав Комиссии по осуществлению контроля за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в муниципальных образованиях сельских поселений муниципального района «Заполярный район» 
к работе в отопительный период 2021-2022 годов (далее – Комиссия) (Приложение № 1).

- Утвердить форму плана мероприятий по подготовке объектов 
жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в муниципальных образованиях сельских поселений муниципального района «Заполярный район» 
к работе в отопительный период 2021-2022 годов (Приложение № 2).

- Муниципальному предприятию Заполярного района «Севержилкомсервис» к исполнению, руководителям учреждений (организаций) социальной сферы, главам муниципальных образований сельских поселений, входящих в состав территории муниципального района «Заполярный район», руководителям управляющих компаний, имеющих в управлении жилищной фонд, собственникам помещений многоквартирных домов, осуществляющих непосредственное управление многоквартирными домами, рекомендовать:

  - Организовать работу по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в отопительный период 2021-2022 годов 
в соответствии с требованиями документов:

- организационно-методическими рекомендациями по подготовке 
к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации МДС 41-6.2000, утвержденными приказом Госстроя РФ от 06.09.2000 
№ 203;

- правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденным постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170;

- приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Правила);

- приказом Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа от 20.02.2018 № 7 
«Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке и проведению отопительного периода на территории Ненецкого автономного округа» 
(с изменениями, внесенными приказом Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа от 12.03.2019 № 13 и от 10.07.2019 № 25 (далее – Методические рекомендации);

- распоряжением губернатора Ненецкого автономного округа от 16.04.2021 
№ 113-рг «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории Ненецкого автономного округа к работе в отопительный период 2021-2022 годов»;

- планом мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в муниципальных образованиях сельских поселений муниципального района «Заполярный район» к работе в отопительный период 
2021-2022 годов.

3.2. Назначить должностных лиц, персонально ответственных за подготовку объектов (предприятий, учреждений, организаций) к работе в отопительный период 2021-2022 годов.

- Главам МО «Андегский сельсовет» НАО, МО «Великовисочный сельсовет» НАО, МО «Канинский сельсовет» НАО, МО «Карский сельсовет» НАО, МО «Колгуевский сельсовет» НАО, МО «Коткинский сельсовет» НАО,                          МО «Малоземельский сельсовет» НАО, МО «Омский сельсовет» НАО,                           МО «Пешский сельсовет» НАО, МО «Приморский сельсовет» НАО,                                 МО «Пустозерский сельсовет» НАО, МО «Тельвисочный сельсовет» НАО,                      МО «Тиманский сельсовет» НАО, МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО,              МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО, МО «Шоинский сельсовет» НАО,                     МО «Юшарский сельсовет» НАО, МО «Поселок Амдерма» НАО рекомендовать:

4.1. Назначить должностных лиц, ответственных за сбор, обобщение и анализ информации о подготовке к отопительному периоду 2021-2022 годов.

4.2. Обеспечить ежемесячно с 01 июня по 01 ноября, не позднее 2 числа месяца, следующего за отчетным, своевременное представление информации                  по форме федерального статистического наблюдения 1-ЖКХ (зима - срочная) «Сведения по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях» в отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, транспорта                    и экологии Администрации Заполярного района.

4.3. До 30 августа 2021 года завершить ремонтные работы и мероприятия                по подготовке жилищного фонда и административных зданий к отопительному периоду 2021-2022 годов.

4.4. Не позднее 20 августа 2021 года обеспечить предоставление документов, подтверждающих выполнение требований по готовности жилищного фонда                        и административных зданий к отопительному периоду 2021-2022 годов, согласно главе IV Правил и Приложению 6 Методических рекомендаций.

4.5. За месяц до окончания отопительного периода 2020-2021 годов утвердить организациям, обслуживающим жилищный фонд, графики по профилактике                       и ремонту тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления.

4.6. До 05 июня 2021 года сформировать и представить в Администрацию Заполярного района утвержденный главой муниципального образования план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства                              и социальной сферы в муниципальных образованиях сельских поселений муниципального района «Заполярный район» к работе в отопительный период  2021-2022 годов по форме согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.

- Муниципальному предприятию Заполярного района «Севержилкомсервис» к исполнению, ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории сельских поселений Заполярного района рекомендовать:

  - Обеспечить своевременную подготовку к отопительному периоду               2021-2022 годов объектов теплоэнергетического оборудования и инженерных сетей.

  - Провести работу по ежегодной переподготовке обслуживающего персонала теплоснабжающих организаций.

  - Обеспечить проведение противоаварийных тренировок на объектах   тепло-, водо-, газоснабжения.

  - До 20 сентября 2021 года обеспечить предоставление документов, подтверждающих выполнение требований по готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду 2021-2022 годов, согласно главе III Правил                          и Приложению 5 Методических рекомендаций.

  - Обеспечить создание и пополнение необходимых материально-технических ресурсов для ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунальной сферы.

  - Оборудовать объекты коммунальной инфраструктуры резервными источниками электроснабжения в зависимости от их категории электроснабжения.

  - Продолжить проведение технической инвентаризации электросетевых объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства.

  - В течение 10 дней после завершения отопительного периода 2020-2021 годов организовать работу по проведению обследования технического состояния котельных, инженерных сетей с оформлением дефектных ведомостей.

  - До 01 октября 2021 года обеспечить создание в муниципальных образованиях сельских поселений муниципального района «Заполярный район» запасов топливно-энергетических ресурсов для коммунально-бытовых нужд с целью гарантированного прохождения отопительного периода 2021-2022 годов.

  - Обеспечить соблюдение графиков подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду 2021-2022 годов.

  - Принимать неотложные меры по устранению аварийных ситуаций                     на объектах жилищно-коммунального хозяйства, предотвращая перерастание                их в чрезвычайные ситуации.

  - Представлять в адрес Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа и адрес Администрации Заполярного района информацию о случаях возникновения технологических нарушений на объектах коммунальной инфраструктуры, повлекших отключение жилых домов и социально-значимых объектов от коммунальных услуг, либо снижение параметров по их обеспечению в соответствии с требованиями, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.06.2020 № 305/пр «Об утверждении Методических рекомендаций о порядке мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства».

- Рекомендовать Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа и Департаменту образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа:

  - Обеспечить контроль и своевременную подготовку к отопительному периоду 2021-2022 годов подведомственных учреждений, расположенных                           на территории муниципальных образований сельских поселений муниципального района «Заполярный район».

  - Не позднее 10 августа 2021 года обеспечить предоставление Комиссии документов, подтверждающих выполнение требований по готовности                               к отопительному периоду 2021-2022 годов подведомственных учреждений, согласно главе IV Правил и Приложению 6 Методических рекомендаций.

7. Отделу жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, транспорта                        и экологии Администрации Заполярного района обеспечить:

7.1. Контроль за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства             и социальной сферы в муниципальных образованиях сельских поселений муниципального района «Заполярный район» к работе в отопительный период  2021-2022 годов.

7.2. Взаимодействие с руководителями учреждений (организаций) социально значимой и коммунальной сферы, главами муниципальных образований Заполярного района по вопросам подготовки к отопительному периоду 2021-2022 годов.

7.3. Еженедельный сбор, обобщение и анализ отчетной документации                           о прохождении подготовки к работе в отопительный период 2021-2022 годов.

7.4. Завершение комиссионной проверки и приемки с оформлением актов                   и паспортов готовности:

- потребителей тепловой энергии – до 15 сентября 2021 года;

- теплоснабжающих и теплосетевых организаций – до 01 ноября 2021 года.

7.5. До 15 ноября 2021 года обеспечить получение паспорта готовности                   к отопительному периоду 2021-2022 годов муниципальному образованию муниципальный район «Заполярный район».

8. Рекомендовать субъектам энергетики, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, при подготовке к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов руководствоваться Порядком проведения проверки готовности                к работе в осенне-зимний период субъектов электроэнергетики, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и (или) объектами по производству электрической энергии на территории Ненецкого автономного округа, утвержденного решением штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Ненецком автономном округе, утвержденного решением штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Ненецком автономном округе, протокол от 11.12.2020 № 208.

9. Назначить главного специалиста отдела жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, транспорта и экологии Администрации Заполярного района Кожевина Е.В. ответственным за формирование плановых показателей                                по подготовке к отопительному периоду 2021-2022 годов и представлению отчётных данных.

10. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального района «Заполярный район» от 07.05.2020 № 93п «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в муниципальных образованиях сельских поселений муниципального района «Заполярный район»                 к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов».

11. Определить периодичность совещаний по контролю над ходом подготовки к отопительному периоду 2021-2022 годов еженедельно под руководством заместителя главы Администрации Заполярного района по инфраструктурному развитию Холодова О.Е.

12. Отделу делопроизводства и документооборота (Бабикова Ю.Н.) довести настоящее постановление до заинтересованных лиц.

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                         на заместителя главы Администрации Заполярного района по инфраструктурному развитию Холодова О.Е.

14. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и подлежит размещению на официальном сайте муниципального района «Заполярный район».

Глава Администрации

Заполярного района                                                                                   Н.Л. Михайлова

# Приложение № 1

к постановлению Администрации

муниципального района

«Заполярный район»

от 29.04.2021 № 102п

Состав Комиссии

по осуществлению контроля за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в муниципальных образованиях сельских поселений муниципального района «Заполярный район» к работе в отопительный период      2021-2022 годов

| Холодов Олег Евгеньевич |  | Заместитель главы Администрации муниципального района «Заполярный район» по инфраструктурному развитию, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Парилов Алексей Антуанович |  | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, транспорта и экологии Администрации муниципального района «Заполярный район», заместитель председателя комиссии |
| Члены комиссии: |  |  |
| Кожевин Егор Валерьевич |  | Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, транспорта и экологии Администрации муниципального района «Заполярный район» |
| Семяшкина Валентина Петровна |  | Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, транспорта и экологии Администрации муниципального района «Заполярный район» |
| Пахтусов Алексей Николаевич |  | Ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, транспорта и экологии Администрации муниципального района «Заполярный район» |
| Зубец Михаил Валерьевич |  | Ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, транспорта и экологии Администрации муниципального района «Заполярный район» |

| # Приложение № 2 к постановлению Администрации муниципального района «Заполярный район» от 29.04.2021 № 102п Форма плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в муниципальных образованиях сельских поселений муниципального района «Заполярный район» к работе в отопительный период 2021-2022 годов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование объекта | Наименование мероприятий | Потребность в денежных средствах или стоимость работ | Источник финансирования | Подрядчик | Сроки исполнения мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель | % выполнения |
|  |  |  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |  |
| наименование муниципального образования |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
|  | Котельная (-ые) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тепловая сеть (-и) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дизельная электростанция (-и) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Линии электропередач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты культурного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты спортивного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты учреждений здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Иные социально-значимые объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |